2016-04-08 BIÊN BẢN HỌP

1. Nội dung đã thống nhất
   1. HIện nay chỉcó 1 dev-sever sẽ thực hiện và hoàn thiện các phần việc của UserWeb, API, Admin trong vòng 7 tuần.
   2. Thêm vào đó, dev-frontend cho UserWeb đang thực hiện một dự án khác, sau khi dự án đó kết thúc mới có thể bắt đầu dự án này
   3. Theo các nội dung đã thống nhất trên và phạm vi công việc, trong 7 tuần tới, sẽ hoàn thiện API và trang admin. Sau đó trong khoảng 4 tuần sẽ làm và ghép nốt các phần việc liên quan đến User Web
   4. Tóm tắt trình tự làm việc như sau:
      1. Viết API
      2. Admin (Tạo các Function còn Layout sẽ dựa theo Storyboard) – 2/5~6/5
      3. Ghép function và layout cho trang Admin – đến 5/16
      4. Tạo API và liên kết layout cho User web – đến 6/3
2. Các vẫn đề liên quan đến Story Board

Hiện tại, còn một số trường chưa được giải thích cặn kẽ trong SB thì Kijae đã giải thích lại toàn bộ. Thủy đã dịch và dev đã đặt câu hỏi về những phần chưa hiểu rõ, tất cả sẽ được bổ sung vào SB

1. Kế hoạch bổ sung

Check lại toàn bộ một lượt Story Board của app, web, admin bản sau sửa